Plan de Trabajo – Módulo de Gestión de Créditos (15 días)

Objetivo

Implementar nuevas funcionalidades para optimizar la administración de créditos, mejorar el seguimiento de clientes y fortalecer el proceso de recuperación de cartera.

Semana 1

Configuración de descuentos por pago anticipado

- Creación del módulo de configuración.

- Activación o desactivación del beneficio.

- Configuración del porcentaje de descuento.

- Configuración de los días mínimos de anticipación para aplicar el descuento.

- Validaciones de seguridad.

Entregable

- Configuración completamente funcional.

Cálculo automático del descuento por pago anticipado

- Evaluación automática de elegibilidad.

- Cálculo del descuento.

- Visualización del descuento antes de confirmar el pago.

- Cálculo del nuevo monto total a pagar.

Entregable

- Motor de cálculo de descuentos.

Registro de pagos anticipados

- Aplicación automática del descuento.

- Registro del descuento otorgado.

- Actualización del saldo pendiente.

- Registro en el historial financiero.

- Emisión del comprobante correspondiente.

Entregable

- Pago anticipado completamente operativo.

Semana 2

Historial crediticio del cliente

- Consulta del historial completo.

- Créditos activos.

- Créditos cancelados.

- Estado de pagos.

- Moras generadas.

- Descuentos obtenidos.

- Resumen financiero del cliente.

Entregable

- Pantalla de historial crediticio.

Reporte de pagos del día

- Relación de pagos registrados.

- Totales cobrados.

- Filtros por fecha.

- Exportación a Excel.

Entregable

- Reporte diario de cobranza.

Reporte de clientes atrasados

- Clientes con cuotas vencidas.

- Días de atraso.

- Monto pendiente.

- Mora acumulada.

- Ordenamiento por prioridad.

Entregable

- Reporte de morosidad.

Recuperación de vehículos por adeudo

- Listado de clientes candidatos a recuperación.

- Validación de condiciones de mora.

- Estado del proceso de recuperación.

- Registro de observaciones.

- Historial de seguimiento.

- Cambio de estado del vehículo.

Entregable

- Módulo de recuperación de vehículos.

Semana 3

Pruebas funcionales del sistema.

- Validación de descuentos.

- Validación de pagos.

- Validación de mora.

- Validación de reportes.

Corrección de observaciones encontradas durante las pruebas.

Entrega final.

- Capacitación al personal.

- Ajustes menores.

- Puesta en producción.

- Entrega de documentación funcional.

Tiempo estimado

Duración: 15 días hábiles.

Alcance

El desarrollo contempla:

- Configuración de descuentos por pago anticipado.

- Cálculo automático de descuentos.

- Registro de pagos anticipados.

- Historial crediticio del cliente.

- Reporte de pagos diarios.

- Reporte de clientes atrasados.

- Módulo de recuperación de vehículos por morosidad.

- Pruebas, ajustes finales y puesta en producción.